电子科技大学信息与软件工程学院

进阶式挑战性综合项目III课题任务书

课题：安全电子商务系统的设计与实现

| 课题名称 | 安全电子商务系统的设计与实现 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程名称 | 进阶式挑战性综合项目III（互联网安全方向） | 专业方向 | 互联网安全 | 选课年级 | 大三上 |
| 指导教师 | 文淑华 | 教师电话 | 18108272477 | 教师邮箱 | wensh@uestc.edu.cn |

本阶段定位：验证与提升期。以项目II的可联调系统和协议为输入，完成安全功能增强、自动化安全验证、性能基线与优化，形成可审计、可复现、可持续改进的安全电子商务系统最终版本。

一、主要任务（200—500字）

1. 高级授权与多因素认证。实现管理员、商户、普通用户、审计员等角色的RBAC模型，细化到接口/资源/操作权限，落实最小权限和审计日志；为管理员和审计员增加TOTP软令牌双因素认证，完成绑定、验证、失步处理、恢复码和防重放，不再强制依赖USB-Key硬件。

2. 应用层安全隧道。在不改造底层TLS实现的前提下，使用Axios拦截器或Spring AOP统一封装敏感JSON请求：每次请求生成随机SM4会话密钥和Nonce，以SM4-GCM加密Body，再用接收方SM2公钥封装会话密钥（数字信封），服务端完成解封、时间窗和重放校验。抓包应能证明敏感Body不以明文出现，并明确该机制不能替代生产环境HTTPS。

3. DevSecOps安全验证。建立可复现测试环境，使用SonarQube等SAST工具、OWASP ZAP或Burp Suite等DAST工具及依赖漏洞扫描，覆盖SQL注入、XSS、CSRF、IDOR、会话和配置错误等风险；至少发现并修复3类不同漏洞，提交原始证据、风险评级、修复提交和回归测试。

4. 性能基线与系统优化。使用JMeter对登录、商品查询和下单接口建立基线，记录并发数、吞吐量、p95响应时间和错误率；针对热点商品、数据库索引、连接池和国密对象创建进行优化，可引入Redis缓存。以同一环境复测，优化后p95较基线下降不少于20%或给出已达标的保持证明，错误率不高于1%。

5. 综合交付与运维。完成系统集成、日志审计、配置检查、备份与恢复演练，输出安全测试、密码应用检查、性能对比和改进建议报告；提供一键启动说明（Docker Compose可选）、演示账号和脱敏数据，保证教师可复现验证。

二、里程碑与验收

| 节点 | 阶段任务与提交物 | 验收要点 |
| --- | --- | --- |
| 第2周 | RBAC与MFA设计；提交权限矩阵、审计事件字典和TOTP流程图。 | 角色无越权；管理员关键操作可追溯；恢复流程有边界。 |
| 第4周 | 安全隧道Demo；提交协议说明、拦截器/AOP代码和抓包样例。 | SM4 Body、SM2密钥封装、Nonce/时间窗校验可复现。 |
| 第7周 | SAST/DAST与依赖扫描；提交基线报告和漏洞清单。 | 扫描可复现；阻断级问题有修复计划和责任人。 |
| 第9周 | 性能基线与优化；提交JMeter脚本、监控指标和前后对比。 | 并发、p95、吞吐、错误率口径一致；优化证据充分。 |
| 第12周 | 最终验收与答辩；提交发布包、全套报告和个人贡献说明。 | 功能、安全、性能、审计和部署材料一致，现场抽测通过。 |

三、预期成果与最低标准

| 交付物 | 最低验收标准 |
| --- | --- |
| RBAC与TOTP模块 | 权限矩阵可执行；越权请求返回明确拒绝；TOTP绑定、验证、恢复和审计日志可演示。 |
| 应用层安全隧道 | 统一拦截器/AOP；SM4-GCM加密Body、SM2封装会话密钥、Nonce/时间窗和失败处理有证据。 |
| 安全测试与修复报告 | 包含SAST、DAST、依赖扫描、至少3类漏洞的复现/修复/回归记录。 |
| 性能测试与优化报告 | JMeter脚本、基线与优化数据、指标口径、瓶颈分析和改进建议完整。 |
| 最终系统发布包 | 用户—商品—订单—支付全流程可运行；部署、配置、日志、备份和演示材料齐全。 |

四、涉及知识点、工具与最终交付

访问控制与认证：RBAC、最小权限、TOTP、会话生命周期、审计日志和安全恢复。

协议与密码应用：SM2数字信封、SM4-GCM、Nonce/时间窗/防重放、密钥与配置管理；区分应用层加密与HTTPS职责。

安全工程：SAST、DAST、依赖扫描、漏洞复现与回归、威胁驱动测试和安全发布。

性能工程：JMeter、QPS/吞吐、p95、错误率、Redis缓存、数据库索引、连接池和指标监控。

最终闭环：将项目I威胁模型、项目II支付协议和本阶段测试证据汇总为一份可审计的系统安全档案。

指导教师签名: _____________

年  月  日

备注：此任务书必须双面打印。

毕业要求指标点映射关系（综合项目III）

进阶式挑战性综合项目III面向高年级学生开设，要求学生在学习相关课程后参与一个具有一定难度的小型软件工程项目，要求学生利用软件工程的思想完成整个项目周期的所有阶段，并在系统实现之外强调测试驱动开发与测试环境构造，能够构造测试数据对运行结果进行预测和模拟，在设计过程中能体现一定的创新意识。

| 工作内容与要求 | 对应指标点 |
| --- | --- |
| 1、需求分析阶段可以和团队其他成员有效沟通，听取反馈意见，并综合团队成员的意见，进行合理决策，总结出系统的需求； | GR5.2学生能够根据软件系统的应用场景，选择合适的开发环境、工具与技术标准进行软件系统的开发 GR5.3学生能够开发相应的技术工具，针对软件工程及相关领域的复杂工程问题，进行预测和模拟 GR9.3学生能够与团队其他成员有效沟通，听取反馈意见，并综合团队成员的意见，进行合理决策 GR10.2学生能够进行陈述发言，清楚表达对复杂软件工程问题的看法与见解 |
| 2、总体设计阶段可以根据重构需求设计出满足特定需求的总体设计方案； |  |
| 3、详细设计阶段能够针对复杂软件工程问题设计出满足特定需求的详细设计方案；详细设计阶段能够在集成单元过程中对软件系统的流程进行设计，并且选出一种最优的流程设计方案，能够体现创新意识； |  |
| 4、编码阶段能够根据软件系统的应用场景，选择合适的开发环境、工具与技术标准进行软件系统的开发； |  |
| 5、测试阶段能够开发相应技术工具，构建测试环节，同时构造测试数据对运行结果进行预测和模拟，从而验证是否满足重构需求； |  |
| 6、综合项目报告能够体现出综合项目课题小组团队分工以及每位组员独立完成的工作； |  |
| 7、答辩阶段，能够进行陈述发言，清楚表达对复杂软件工程问题的看法与见解。 |  |